Offerta per servizi di consulenza informatica

Alla cortese attenzione di: <o.partner_id.ref>

facendo seguito ai recenti contatti intercorsi, Le sottoponiamo la presente proposta di conferimento d’incarico per la prestazione di servizi professionali di consulenza informatica.

Rimaniamo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva in merito a quanto di seguito riportato.

Cordialmente,
Noventa Padovana, <o.date_order and formatLang(o.date_order, date=True) or ''>

<o.user_id.name> / Simplerp S.r.l.

Contenuto del documento
Premessa e Figure Responsabili
Figure responsabili per il Fornitore
Figure responsabili per il Cliente
Oggetto dell’offerta
Caratteristiche generali del sistema
Attività, Prodotti e Servizi Programmati
Prerequisiti per la corretta esecuzione del progetto
Attività propedeutiche alla corretta esecuzione del progetto
Chiarezza - Univocità - Tempestività del Cliente
Tempi e luogo di erogazione / realizzazione
Inizio delle attività
Effort previsto
Calendarizzazione
Luogo di erogazione delle attività e modalità.
Verbale di Consegna
Valorizzazione economica del contratto
Valorizzazione delle attività, prodotti e servizi:
Contratto di assistenza e manutenzione
Esclusioni
Modalità di fatturazione
Modalità di pagamento
Ulteriori Limitazioni
Validità dell’offerta
Privacy
Tutela dei dati personali
Clausola per il consenso al trattamento di dati ex art. 23 D.Lgs 196/2003
Informativa ex art. 13 D. L. 196/2003.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
Condizioni generali del contratto
Articolo 1. Corrispettivi, Spese
Articolo 2. Attività del Cliente
Articolo 3. Riservatezza
Articolo 4. Deliverables
Articolo 5. Accettazione
Articolo 6. Garanzie
Articolo 7. Limitazione di Responsabilità
Articolo 8. Ulteriori Limitazioni di Responsabilità
Articolo 9. Personale
Articolo 10. Recesso e Risoluzione
Articolo 11. Comunicazioni via Internet
Articolo 12. Disposizioni diverse – Forza Maggiore

# Premessa e Figure Responsabili
Nel seguito della presente Proposta, inclusa ogni sua appendice, tabella e/o allegato saranno utilizzate la seguenti definizioni:

Definizione	Significato
Fornitore	Simplerp S.r.l
Cliente	<o.partner_id.name or ''>
Servizi	I servizi e le attività elencate nell’oggetto dell’offerta e negli eventuali allegati
Corrispettivo	Quanto il Cliente deve corrispondere al Fornitore per i servizi e/o prodotti forniti
Terze Parti	Fornitori che sono ingaggiati dal Cliente, dal Cliente Finale o dal Fornitore a supporto dell’attività
Time & Material	Tipologia di servizio consuntivato “a tempo”
Task	Singola attività
Deliverables	I documenti o gli oggetti che il Fornitore, in base alla presente proposta, si impegna a consegnare al Cliente

## Figure responsabili per il Fornitore
Il Fornitore designa come Responsabile Commerciale Marius Marolla e come Responsabile Tecnico Sergio Corato. Responsabile di Progetto è <o.user_id.name>.

## Figure responsabili per il Cliente
Il Cliente designa come Responsabile delle Attività <o.partner_id.ref>.

# Oggetto dell’offerta
La richiesta da parte della committenza prevede la fornitura di prodotti e/o servizi relativi a SimplERP, una customizzazione di Odoo 8.0 dedicata al mercato italiano. La soluzione proposta per la gestione interna prevede l’utilizzo dell’applicativo gestionale SimplERP su sistema operativo Linux base Debian e database Postresql.
## Caratteristiche generali del sistema
Odoo è una suite completa di applicazioni aziendali dedicate alla gestione delle vendite, dei clienti, dei progetti, del magazzino, della produzione, della contabilità e delle risorse umane.

Completa / Odoo è una suite completa di applicazioni aziendali che include la Gestione delle Vendite, il CRM, il Project Management, il Magazzino, la Produzione e la Gestione Finanziaria, solo per citarne alcune. Più di 1300 moduli Odoo sono disponibili su https://www.odoo.com/apps		Accessibile / L’assenza di canoni di licenza rende Odoo estremamente accessibile. La linea completa di servizi offerti (On line and On site) rappresenta un enorme valore aggiunto per i clienti.
Modulare / L’approccio modulare di Odoo consente ai clienti di iniziare con una singola applicazione, aggiungendo altri moduli in seguito. I clienti potranno così sfruttare tutti i vantaggi di un software integrato senza far “esplodere” il proprio progetto.		Flessibile / Odoo consente di personalizzare l’interfaccia utente, i risultati delle ricerche ed i report. Consente inoltre di gestire con pochi clic i processi aziendali. Il software può essere implementato in locale o via web: tutto ciò che serve è un browser.
Nuova Generazione / A differenza di molti altri ERP, Odoo sfrutta il web e nuove tecnologie come Python e PostgreSQL per fornire stabilità e flessibilità.		Open Source / Odoo è impegnata nell’Open Source. Il software è pubblicato sotto licenza AGPL.

# Attività, Prodotti e Servizi Programmati
La soluzione proposta prevede le seguenti attività, prodotti e/o servizi:

Descrizione	Prezzo

<for each="line in o.order_line">
<for each="nl in line.name.split('\n')"> / <nl> / </for>	<if test="line.product_uom_qty != 0.0"><italian_number(line.price_subtotal)></if>

</for>
Totale Preventivo	€ <italian_number(o.amount_untaxed)> + iva

# Prerequisiti per la corretta esecuzione del progetto
## Attività propedeutiche alla corretta esecuzione del progetto
La partecipazione del Personale del Cliente a tutte le fasi del progetto, nella misura e nei tempi pianificati richiesti dalla società fornitrice sono da considerarsi essenziali per la buona riuscita del Progetto.
Riguardo alla prestazione dei Servizi da parte del Fornitore, il Cliente dichiara e garantisce che eseguirà le prestazioni, fornirà il personale, assicurerà le risorse e assumerà gli impegni funzionali e complementari alle attività di competenza del Fornitore.
Inoltre, sarà cura del Cliente Finale eseguire le prestazioni, fornire il personale, assicurare le risorse e assumere gli impegni funzionali e complementari alle attività di competenza del Fornitore.

## Chiarezza - Univocità - Tempestività del Cliente
Difficoltà o negligenze da parte del Cliente nel definire con chiarezza, univocità e tempestività le indicazioni relative alla governance possono mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Qualora uno dei suddetti problemi dovesse verificarsi la Società fornitrice provvederà ad avvisare tempestivamente il Cliente sulle criticità incontrate, indicando quali misure di recovery siano necessarie e quantificando gli scostamenti intervenuti sul budget in termini di tempi e costi.
Nell’eventualità non auspicabile della persistenza delle suddette condizioni restrittive la società fornitrice provvederà a richiedere compenso economico delle ulteriori attività svolte.

# Tempi e luogo di erogazione / realizzazione
## Inizio delle attività
I servizi di cui alla presente proposta saranno erogati a partire dalla data di accettazione della presente proposta o da diversa data indicata dal Cliente.
## Effort previsto
I servizi di cui alla presente proposta prevedono un effort pari a <o.note or ''> ore, da svolgersi presso la sede del fornitore, per installare e configurare il servizio dedicato al cliente.
## Calendarizzazione
I servizi inizieranno ad essere erogati durante il periodo dei 3 giorni lavorativi seguenti alla verifica con esito positivo del primo pagamento. In caso di abbonamento annuale, il contratto sarà valido a decorrere dal primo giorno di erogazione dei servizi e sarà tacitamente rinnovato per 12 mesi, salvo comunicazione da inviarsi al fornitore almeno 30 gg prima della scadenza.
## Luogo di erogazione delle attività e modalità.
I servizi di cui alla presente proposta potranno essere erogati tramite le infrastrutture del Committente o tramite quelle di proprietà o in uso al Fornitore. In quest'ultimo caso, dette infrastrutture, con particolare riferimento alle Macchine Virtuali, ai Database ed alle installazioni delle applicazioni, hanno sede sul territorio europeo.
## Verbale di Consegna
Se non diversamente specificato nel presente documento, non è previsto un verbale di consegna lavori.
# Valorizzazione economica del contratto
## Valorizzazione delle attività, prodotti e servizi:
L’importo complessivo della presente proposta è stimata in € <italian_number(o.amount_untaxed)> + IVA
## Contratto di assistenza e manutenzione
Nel presente contratto è incluso il supporto in caso di difetti tecnici, bug, errori o malfunzionamenti della soluzione integrata proposta, se riconducibili al fornitore. Il fornitore si incarica inoltre della manutenzione, della gestione e dell’aggiornamento tecnico dei supporti online e/o fisici su cui i servizi erogati si appoggiano.
Se non diversamente indicato al paragrafo “Attività, prodotti e servizi programmati”, il presente contratto NON è inclusivo di servizio di assistenza tecnica e/o funzionale, se non limitatamente a quanto previsto per difetti tecnici, bug, errori e malfunzionamenti riconducibili al fornitore.
## Esclusioni
Nella presente valutazione sono esclusi:
- Eventuali spese di trasferta
- Licenze hardware / software o canoni per prodotto e/o servizi di terzi
## Modalità di fatturazione
Le modalità di fatturazione del Fornitore prevedono:
Emissione di una fattura mensile a consuntivo dei servizi prestati.
## Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento si intendono:
- Acconto pari al 20% alla firma dell'ordine;
- Bonifico bancario a 30 giorni data fattura per le successive fatture, sulla banca CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO – Ag. Di Noventa Padovana – IBAN IT26 X062 2562 6901 0000 0006 063
## Ulteriori Limitazioni
- Il mancato pagamento anche di una sola fattura potrà comportare la sospensione dell’erogazione del servizio. Si rimanda alla condizioni generali di contratto per i dettagli.
- L’utilizzo del sistema, sia esso anche solo parziale, comporta la tacita accettazione da parte del cliente del lavoro eseguito dal Fornitore ed esclude pertanto qualsiasi contestazione di fatture emesse da quest’ultimo.

# Validità dell’offerta
La presente offerta ha validità 30 gg.
Dopo tale termine il Fornitore si riserva la facoltà di confermare o modificare i contenuti e gli impegni in essa esposti.

<o.user_id.name or ''> / Simplerp S.r.l. / Via San Pio X, 44 / 35027 – Noventa Padovana (PD) / Tel: +39 049 8597240 / P. Iva: 04896920289	Per Accettazione Data e Firma / ______________________________ / <o.partner_id.name or ''> / <o.partner_invoice_id.street or ''> / <o.partner_invoice_id.zip or ''> - <o.partner_invoice_id.city or ''> (<o.partner_invoice_id.state_id.code>) P. Iva: <o.partner_id.vat or ''>

# Privacy
## Tutela dei dati personali
Fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, il Cliente dichiara che esso e/o i suoi ausiliari:
1. Sono titolari del trattamento dei dati e dei database – ivi inclusi, tra gli altri, i database che contengono dati personali - del Cliente, degli ausiliari o di terzi, cui IL FORNITORE abbia accesso e/o che vengano trattati, elaborati e/o trasferiti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni fornite (di seguito i “Dati”)
2. Con riguardo alle prestazioni oggetto della presente Proposta, terranno indenne IL FORNITORE da qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di IL FORNITORE da terzi - inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, i soggetti cui si riferiscono i Dati, nonché il personale del Cliente e/o degli ausiliari – relativamente a tali Dati. Il Cliente dichiara e garantisce a IL FORNITORE che, con riferimento ai Dati, ogni accesso, trattamento, elaborazione e/o trasferimento tra il Cliente e/o i suoi ausiliari da un lato e IL FORNITORE dall’altro sono stati e saranno condotti in piena osservanza di ogni disposizione legislativa e regolamentare applicabile alla protezione dei Dati medesimi. Fatte salve le disposizioni inderogabili di legge il Cliente, altresì, riconosce che:
  1. Il Cliente e/o i suoi ausiliari sono e saranno i soli responsabili nel procurare a IL FORNITORE le indicazioni ed istruzioni sulle finalità e modalità di trattamento dei Dati e sugli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia, indicazioni ed istruzioni su cui IL FORNITORE farà esclusivo affidamento in caso di accesso, trattamento, elaborazione e trasferimento dei Dati durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Proposta;
  2. Il Cliente sarà l’unico soggetto tenuto a verificare l’esistenza, e a garantire l’osservanza e a dare attuazione a qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare in materia di protezione dei Dati, suscettibili di applicazione ai Deliverables di IL FORNITORE e al successivo impiego degli stessi da parte del Cliente.
## Clausola per il consenso al trattamento di dati ex art. 23 D.Lgs 196/2003
Con la sottoscrizione della presente per accettazione, il Cliente dichiara di aver ricevuto la nota scritta allegata, resa in base all’art. 13 della legge 196/2003, e di aver acquisito le relative informazioni e, ai sensi dell’art. 23 della legge stessa, rilascia il proprio consenso ai trattamenti dei propri dati personali indicati nell’informativa per le finalità e nei limiti indicati nella stessa.
In particolare, il Cliente consente alla comunicazione e diffusione per le finalità di cui alle lettere (c) e (d) dell’informativa ivi incluso l’inserimento del proprio nominativo nell’elenco dei clienti e delle credenziali di IL FORNITORE.
Qualora per lo svolgimento dei Servizi da parte di IL FORNITORE fosse necessario acquisire da terzi informazioni o dati e ciò richieda il consenso degli interessati sarà cura del Cliente procurare il valido consenso dei medesimi in modo da consentire a IL FORNITORE l’espletamento del proprio incarico.
IL FORNITORE ribadisce al Cliente la facoltà per quest’ultimo di rivolgersi a Simplerp S.r.l., Via San Pio X, 44, 35027 Noventa Padovana (PD) quale titolare del trattamento per far valere i diritti allo stesso riconosciuti dall’art. 7 della Legge 196/2003.
# Informativa ex art. 13 D. L. 196/2003.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.L. 196/2003 relativo alla tutela dei dati personali, Vi informiamo che il Fornitore detiene e verrà in possesso di dati a Voi relativi in relazione ai rapporti intercorrenti tra Voi e la medesima.
Tali dati sono e verranno trattati - mediante utilizzo di mezzi elettronici automatizzati e/o manualmente, se del caso - a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti a Voi riconosciuti.
I Vostri dati non potranno essere utilizzati per nessuna altra finalità oltre a quelle di seguito indicate e verranno conservati esclusivamente per tali finalità e non oltre il tempo richiesto dalle norme di legge.
In particolare i Vostri dati vengono trattati per le seguenti finalità:
1. adempimenti derivanti da obblighi normativi ivi inclusi quelli contabili e fiscali;
2. adempimenti derivanti dall’assunzione nei Vostri confronti di obblighi contrattuali;
3. finalità pubblicitarie e/o promozionali e/o di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;
4. fornire referenze della nostra società anche tramite l’inclusione del Vostro nominativo nell’elenco dei clienti e delle credenziali del Fornitore eventualmente unitamente alla tipologia dei servizi a Voi resi.
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati le seguenti categorie di incaricati:
1. Incaricati:
2. addetti alla fatturazione ed al controllo di gestione,
3. addetti al controllo della qualità,
4. personale di supporto,
5. personale dei servizi amministrativi,
6. personale professionale assegnato a questo o simili incarichi.
Vi informiamo che il conferimento dei dati necessari all’adempimento di obblighi normativi è obbligatorio e, in mancanza, non potremo dar corso ai nostri servizi. Il conferimento di altri dati è facoltativo, tuttavia, in caso di dati strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto con la nostra società, il Vostro rifiuto di rispondere, può comportare l’impossibilità di dar corso ai, o proseguire i, nostri servizi.
Comunque, potremo dar corso ai nostri servizi, qualora Voi non consentiate alle finalità di trattamento indicate alle precedenti lettere (c) ed (d).
I Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità indicate, tra l’altro, a:
1. chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari (quali, ad esempio:, uffici ed Autorità Pubbliche);
2. a chiunque sia destinatario di comunicazioni necessarie in esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto (quali, ad esempio: Banche, Istituti di Credito, Compagnie di assicurazione),
3. società di gestione di servizi amministrativi di cui il Fornitore si avvalga per adempiere ai propri obblighi legali o contrattuali;
4. consulenti della nostra società;
5. altre società, che collaborino con il Fornitore nella predisposizione dei Servizi oggetto del Contratto;
6. società del network del Fornitore anche per finalità di cui al suddetto punto c)
Vi informiamo inoltre che i Vostri dati potranno, con il Vostro preventivo consenso, essere comunicati a
potenziali clienti per le finalità indicate sopra sub lett. (d) e diffusi con l’elenco clienti e le credenziali dal Fornitore in brochures ovvero in nostre offerte ovvero in occasione della partecipazione a gare d’appalto.
In considerazione dell’esistenza di collegamenti telematici informatici o di corrispondenza con i soggetti suindicati i Vostri dati potranno essere trasferiti all’estero, anche al di fuori dell’UE.
Comunque potrete sempre rivolgerVi a Simplerp S.r.l. per far valere i Vostri diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, che per comodità riproduciamo integralmente.
## Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
1. dell’origine dei dati personali;
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

# Condizioni generali del contratto
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (“Condizioni Generali”) disciplinano i Servizi, prestati dal Fornitore e descritti nella Proposta sottoscritta dal Fornitore ed accettata dal Cliente. Le Condizioni Generali congiuntamente con la Proposta (ivi inclusa ogni appendice, tabella e/o allegato della Proposta), cui sono allegate e di cui rappresentano parte integrante ed essenziale, costituiscono l’unico ed intero accordo (“Contratto”) che disciplina la prestazione, da parte del Fornitore al Cliente, dei Servizi di cui alla Proposta.
Il Contratto sostituisce ogni precedente accordo intercorso oralmente o per iscritto tra il Cliente e il Fornitore con riferimento ai Servizi descritti nella Proposta.
Qualsiasi modifica, proroga o integrazione del Contratto (ivi inclusa ogni modifica nell’ambito o nella natura dei Servizi prestati o nei corrispettivi stabiliti) dovrà risultare da atto scritto e sarà efficace all’atto della sottoscrizione di entrambe le Parti.
In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e la Proposta, le Condizioni Generali prevarranno, ove non espressamente derogate dalle Parti. Inoltre, in caso di conflitto tra qualsiasi appendice, tabella e/o allegato alla Proposta e la Proposta medesima, quest’ultima avrà la prevalenza.

## Articolo 1. Corrispettivi, Spese
Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore i corrispettivi professionali, ed a rimborsare le spese anticipate dal Fornitore, ai termini ed alle condizioni stabiliti nella Proposta.

## Articolo 2. Attività del Cliente
Il Cliente, quale condizione per la prestazione dei Servizi da parte del Fornitore, si impegna a:
1. eseguire correttamente le Attività del Cliente, e garantire l’accuratezza, correttezza e completezza dei Presupposti forniti;
2. fornire tempestivamente al Fornitore tutte le informazioni che verranno da essa richieste in modo completo, corretto ed accurato;
3. adottare tempestivamente le decisioni ed ottenere altrettanto tempestivamente le approvazioni necessarie;
4. mettere a disposizione del Personale del Fornitore adeguati uffici, risorse, materiali e quant’altro necessario per l’erogazione dei Servizi e non espressamente previsto a carico del Fornitore.
Inoltre, il Fornitore potrà fare totale affidamento sulle decisioni e/o autorizzazioni adottate dal Cliente, anche se indipendenti o precedenti al presente Contratto. In ogni caso il Fornitore non avrà titolo per valutare, consigliare, modificare, confermare e/o rigettare le suddette decisioni e/o approvazioni, salvo quanto espressamente previsto nella Proposta.

## Articolo 3. Riservatezza
Con riferimento al presente Contratto e alle informazioni definite come “riservate” e fornite da una delle Parti all’altra in connessione con il presente Contratto, la Parte che riceve tali informazioni si impegna a:
1. proteggere le informazioni riservate diligentemente ed in modo appropriato ovvero in conformità con gli standard professionali applicabili;
2. utilizzare tali informazioni riservate esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni assunte in base al presente Contratto; e
3. a riprodurre le informazioni riservate esclusivamente se necessario, al fine di adempiere alle obbligazioni assunte in base al presente Contratto.
Il presente art. 3 non si applica alle informazioni:
1. di dominio pubblico;
2. legittimamente note alla Parte ricevente precedentemente alla comunicazione;
3. legittimamente già comunicate a terzi in assenza di vincolo di riservatezza;
4. sviluppate in maniera indipendente; o
5. comunicate in ottemperanza ad obblighi di legge.

## Articolo 4. Deliverables
(a) A fronte del completo pagamento del corrispettivo da parte del Cliente, i deliverables di cui al paragrafo “Oggetto dell’offerta” della Proposta realizzati dal Fornitore per il Cliente in esecuzione dei Servizi, vengono concessi al Cliente medesimo in licenza d’uso perpetua, non in esclusiva e non trasferibile.
Relativamente ai Deliverables:
1. il Cliente avrà il diritto di utilizzarli per la propria attività solo ed esclusivamente per le finalità per le quali gli stessi sono realizzati ed in conformità alle modalità di utilizzo eventualmente specificate nella presente Proposta;
2. non sarà consentito al Cliente, in alcun modo, renderli pubblici o comunque mostrarli e/o trasmetterli a terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore;
3. nel caso in cui il Cliente li mostri e/o li trasferisca a terzi o li renda pubblici, resta esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente e di terzi per qualsiasi danno derivante o conseguente a detti comportamenti. Il Cliente, in ogni caso, dovrà pertanto manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi responsabilità, pretesa di terzi, costo, onere, passività, danno che dovessero derivare al Fornitore per fatto del Cliente che abbia mostrato e/o trasmesso a terzi ovvero che abbia reso pubblici i Deliverables.
(b) Resta inteso che il Fornitore conserverà sui Deliverables la titolarità dei brevetti, copyright, marchi e ogni altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale nonché il diritto esclusivo di utilizzare economicamente i Deliverables stessi in ogni forma e modo, originale o derivato, ivi incluso l’esercizio esclusivo dei diritti di trasferimento, distribuzione commerciale, traduzione, pubblicazione, diffusione con qualsiasi mezzo, riproduzione, moltiplicazione in copie mediante l’utilizzo di qualsiasi procedimento riproduttivo, modificazione, elaborazione, trasformazione, noleggio. Inoltre, resta inteso tra le Parti che il Fornitore resta l’esclusivo titolare nonché l’unico soggetto libero di utilizzare tutte le metodologie, procedure, tecniche, idee e invenzioni, segreti commerciali e know-how relativi all’attività di consulenza del Fornitore, anche se da quest’ultima sviluppati o forniti in relazione ai Servizi.

## Articolo 5. Accettazione
Il Cliente si impegna ad accettare i Servizi resi ed i Deliverables consegnati dal Fornitore che siano conformi ai requisiti previsti nella Proposta, ovvero che abbiano superato i test di verifica del Cliente.
Il Cliente si impegna ad informare tempestivamente il Fornitore di qualsiasi vizio o difformità dei Servizi e dei Deliverables rispetto ai requisiti previsti riscontrati nella fase di accettazione. Nei limiti di quanto previsto al successivo art. 6 il Fornitore provvederà a fornire i mezzi idonei alla rimozione delle Difformità riscontrate nella fase di accettazione entro un periodo di tempo ragionevole, commisurato alla serietà e complessità delle Difformità.
I Servizi resi e i Deliverables consegnati dal Fornitore si considerano di fatto accettati se:
1. il Cliente utilizza i Deliverables o si serve dei Servizi resi prima dell’accettazione,
2. il Cliente omette di comunicare tempestivamente al Fornitore l’esistenza di Difformità o comunque i risultati dei test di verifica, o
3. ritarda ingiustificatamente l’inizio dei test di verifica che si intenderanno comunque conclusi trascorsi 15 giorni dalla consegna dei Deliverables o dalla ultimazione dei Servizi.

## Articolo 6. Garanzie
(a) Il Fornitore garantisce che i Servizi verranno svolti diligentemente ed in conformità agli standard professionali applicabili e coerenti con il framework scelto dal Cliente. Fatti salvi i casi di dolo e / o colpa grave, ai sensi della presente garanzia e nei limiti di quanto previsto dai successivi artt. 7 e 8, il Fornitore avrà esclusivamente l’obbligo di fornire i mezzi idonei alla rimozione di eventuali difformità rispetto a quanto oggetto della presente garanzia.
(b) Il Fornitore non sarà in alcun modo responsabile per, o assumerà alcuna garanzia in relazione a beni o servizi forniti dal Cliente nonché prodotti forniti o servizi prestati da soggetti terzi. Con riferimento a tali prodotti o servizi di soggetti terzi la garanzia nei confronti del Cliente sarà limitata a quella offerta dai terzi medesimi ed il Cliente, pertanto, avrà diritto al risarcimento / indennizzo nei limiti di quanto corrisposto dai terzi stessi in base a suddetta garanzia. Resta inteso tra le Parti che nel caso di rapporti diretti tra terzi e Cliente, quest’ultimo potrà attivare tali garanzie esclusivamente nei confronti dei terzi fornitori dei prodotti o servizi.
(c) Il presente art. 6, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, costituisce la sola garanzia prestata dal Fornitore relativamente ai Servizi resi e ai Deliverables consegnati. Tale garanzia e’ espressamente prestata in sostituzione di qualsiasi altra garanzia e dichiarazione, espressa o implicita, ivi compresa qualsiasi garanzia di idoneità dei Servizi o dei Deliverables relativamente al perseguimento di risultati commerciali o all’idoneità per qualsiasi scopo o finalità, nonché di assenza di violazioni di diritti altrui o di violazioni di legge.
(d) Una volta che i Servizi resi e i Deliverables consegnati dal Fornitore siano stati accettati, secondo quanto previsto dal precedente art. 5, qualsiasi denuncia di vizi o difformità occulti o taciuti in mala fede dei Servizi resi o dei Deliverables consegnati dal Fornitore dovrà essere effettuata dal Cliente, a pena di decadenza, entro trenta giorni (30) dalla scoperta degli stessi.

## Articolo 7. Limitazione di Responsabilità
(a) Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, il Fornitore non sarà in alcun caso tenuto a risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per un ammontare eccedente l’importo complessivo dei corrispettivi percepiti per lo svolgimento della parte di Servizi la cui esecuzione abbia dato origine a responsabilità del Fornitore; quest’ultima non sarà, in ogni caso, tenuta al risarcimento di danni non prevedibili all’atto della conclusione del presente Contratto nonché di danni consequenziali, incidentali, o connessi a perdite, ivi incluse le perdite di profitti, di opportunità di risparmio o commerciali.
(b) Il Cliente è consapevole, prende atto ed accetta che – salvo ove diversamente pattuito nella Proposta – il Fornitore presta i Servizi nell’interesse esclusivo del Cliente. Pertanto il Cliente manleverà e terrà indenne il Fornitore, i suoi affiliati, soci, dirigenti ed il suo Personale da qualsiasi costo, spesa, risarcimento danni e ogni altra somma a titolo di responsabilità (ivi inclusi i costi di difesa) che possa derivare da pretese avanzate da terzi che non siano destinatari autorizzati dei Servizi, in relazione alla prestazione dei Servizi, all’utilizzo da parte del Cliente dei Deliverables consegnati dal Fornitore, o comunque in relazione al presente Contratto.
(c) Il presente art. 7 è destinato ad applicarsi, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, in ogni circostanza, indipendentemente dalla natura o dal fondamento di eventuali azioni di responsabilità (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per comportamenti del Fornitore o del Cliente o di soggetti terzi nonché indipendentemente dal fatto che il Fornitore fosse o meno a conoscenza della possibilità di causare il danno o la perdita).
## Articolo 8. Ulteriori Limitazioni di Responsabilità
(a) Il Fornitore non è responsabile e non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi onere, perdita, passività, costo, spesa, danno, effetto pregiudizievole derivante, conseguente, dipendente o comunque relativo al funzionamento, all’affidabilità, alla disponibilità ed alla sicurezza di Internet e / o di qualsiasi bene, apparecchiatura, hardware, software di proprietà o nella disponibilità del Cliente o di terzi, che non rientri nell’ambito dei servizi e degli obblighi del Fornitore di cui al precedente art.2 della Proposta.
(b) il Cliente assume a proprio esclusivo carico qualsiasi responsabilità per qualsiasi onere, perdita, passività, costo, spesa, danno, effetto pregiudizievole derivante, conseguente, dipendente o comunque relativo:
1. alla determinazione dell’esistenza di, alla conformità con e all’osservanza di tutte le seguenti disposizioni, regole, procedure, controlli applicabili a transazioni, operazioni, accordi, attività in genere condotte e / o concluse attraverso Internet o qualsiasi rete informatica / telematica (“Transazioni”): controlli Import / export; requisiti per l’ottenimento e / o il mantenimento di qualsiasi licenza, permesso, autorizzazione, concessione; requisiti e modalità per la determinazione, il pagamento o l’applicazione di ritenute relativamente a imposte, tasse, diritti doganali, dazi, accise, altri carichi fiscali o di altra natura; ogni e qualsiasi ulteriore legge, regolamento, provvedimento nazionale o straniero applicabile;
2. alla sicurezza delle proprie reti e dei propri sistemi informatici / elematici anche in relazione alla sicurezza, privacy e riservatezza di qualsiasi dato, documento, Know how, diritti di proprietà industriale o intellettuale e / o informazione del Cliente o di terzi;
3. alla valutazione e decisione in ordine alla validità e vincolatività di qualsiasi documento e attività relativi alle Transazioni ivi inclusi trattative, accordi, impegni, contratti, sia preliminari che definitivi e loro esecuzione;
4. a qualsiasi dato, documento, notizia, informazione, contributo forniti dal Cliente o da terzi in relazione ai Servizi ed alla loro esecuzione;
5. a qualsiasi utilizzo da parte del Cliente dei Deliverables (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: l’indicazione e pubblicazione nel proprio sito web; la trasmissione attraverso Internet di testi, immagini, software, suoni, filmati, o altri documenti, dati o informazioni; l’offerta o la vendita da parte del Cliente di qualsiasi bene o servizi attraverso il proprio sito web o comunque attraverso Internet; qualsiasi linking, framing o distribuzione automatica di posta elettronica attraverso il o comunque in connessione con il sito web del Cliente) che risulti abusiva, illegittima, illegale e che, in ogni caso, leda i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore o di terzi o ancora che costituisca abuso o utilizzo illegale, illegittimo o abusivo della rete (“Illeciti”).

(c) Il Cliente si obbliga fin d’ora a manlevare e tenere indenne il Fornitore per qualsiasi onere, perdita, passività, costo, spesa, danno, effetto pregiudizievole derivante, conseguente, dipendente o comunque relativo alle situazioni, materie e fattispecie di cui ai precedenti punti, ivi inclusi quelli dipendenti da qualsiasi ipotesi di Illeciti.

## Articolo 9. Personale
(a) Il Fornitore cercherà di onorare, per quanto possibile, eventuali richieste, da parte del Cliente, di coinvolgimento di determinati professionisti nella prestazione dei Servizi, fermo restando che ogni e qualsivoglia potere direttivo e gerarchico sul personale impiegato dal Fornitore spetterà esclusivamente a questa. In ogni caso il Fornitore si riserva il diritto di assegnare all’esecuzione dei Servizi il Personale che riterrà appropriato, a suo esclusivo giudizio, nonché di modificare qualsiasi assegnazione effettuata.
(b) Per tutta la durata del presente incarico, e per un periodo di dodici (12) mesi successivo alla conclusione dell’incarico o in ogni caso alla risoluzione del presente Contratto o comunque alla cessazione dell’efficacia del medesimo, entrambe le Parti si impegnano a non instaurare rapporti di lavoro dipendente e/o di collaborazione e/o consulenza con il Personale dell’altra Parte coinvolto nella prestazione dei Servizi di cui al presente Contratto.

## Articolo 10. Recesso e Risoluzione
(a) Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte con preavviso di dieci (10) giorni solari.
(b) Ciascuna Parte potrà risolvere il presente Contratto mediante comunicazione scritta all’altra Parte nei seguenti casi:
1. da parte del Cliente, in caso di inadempimento da parte del Fornitore alle disposizioni di cui agli artt. 3, 9 lett. (b), 12 lett. (a), e 12lett. (c) delle presenti Condizioni Generali;
2. da parte del Fornitore, in caso di inadempimento da parte del Cliente alle disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 lett. (b), 8 lett. (c), 9 lett. (b), 12lett. (a), 12 lett. (c) delle presenti Condizioni Generali, nonché in ogni altro caso di grave inadempimento da parte del Cliente che sia stato contestato specificamente per iscritto dal Fornitore. Qualora l’inadempimento permanga per un periodo superiore a trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, inviata dalla Parte adempiente e contenente la contestazione dell’inadempimento, senza che vi sia posto rimedio, il Contratto si intenderà automaticamente risolto.
(c) In ogni caso di scioglimento del Contratto il Cliente dovrà, tra l’altro, corrispondere comunque al Fornitore la parte dei corrispettivi relativa ai Servizi resi e rimborserà le spese sostenute fino alla data dello scioglimento per qualsiasi ragione del presente Contratto; il Cliente rimborserà inoltre al Fornitore i costi, quantificati secondo un criterio di ragionevolezza, sostenuti dal Fornitore in dipendenza dello scioglimento del presente Contratto.
(d) Fatta eccezione per le controversie relative a questioni di riservatezza o a diritti di proprietà intellettuale, le Parti, prima di adire le vie legali, instaurando un procedimento giudiziale, si impegnano a tentare di risolvere amichevolmente le controversie che dovessero insorgere tra le stesse in primo luogo nell’ambito di incontri organizzati a tale scopo.

## Articolo 11. Comunicazioni via Internet
Il Cliente riconosce che:
(a) il Cliente ed IL FORNITORE potranno scambiarsi corrispondenza o documentazione via Internet, salvo espresso divieto del Cliente;
(b) nessuna delle Parti ha la possibilità di controllare e intervenire su funzionamento, affidabilità, disponibilità e sicurezza della posta elettronica inviata via Internet;
(c) il Fornitore non sarà responsabile per qualsiasi onere, perdita, passività, costo, spesa, danno, effetto pregiudizievole derivante, conseguente, dipendente o comunque relativo a perdita, ritardo, intercettazione, manomissione, corruzione o alterazione di qualsiasi messaggio di posta elettronica inviata via Internet dovuto a qualunque ragione fuori dal diretto ed immediato controllo del Fornitore.
## Articolo 12. Disposizioni diverse – Forza Maggiore
(a) Nessuna Parte del presente Contratto potrà utilizzare il nome dell’altra Parte senza avere ottenuto il preventivo consenso di quest’ultima. In ogni caso il Cliente presta fin da ora il proprio consenso
1. all’inserimento del proprio nominativo nell’elenco dei clienti e nelle credenziali del Fornitore;
2. a fornire, su richiesta del Fornitore, referenze a favore di quest’ultima.
(b) Nessuna delle Parti sarà responsabile del ritardato o mancato adempimento totale o parziale degli impegni contrattuali quando tale ritardato o mancato adempimento sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o comunque ad eventi non prevedibili all’atto della conclusione del presente Contratto e non imputabili alle Parti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, rivolte, insurrezioni, atti dell'autorità pubblica, incendi, terremoti, inondazioni, e, nella misura in cui essi sono su scala nazionale: scioperi, carenze o mancanze di energia, combustibili, componenti o macchinari (Evento di Forza Maggiore)
In tali evenienze, la Parte interessata dall’Evento di Forza Maggiore dovrà darne comunicazione scritta all'altra Parte, indicando, ove possibile, la natura dell’evento, la sua possibile durata e gli effetti sull’adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal Contratto. Le Parti devono cooperare fra di loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze pregiudizievoli dell’Evento di Forza Maggiore.
Qualora la situazione che determina l’impossibilità dell’adempimento ai sensi del presente articolo perduri oltre 90 (novanta) giorni consecutivi o cumulativi, la Parte non interessata dall’Evento di Forza Maggiore avrà il diritto di risolvere il presente Contratto e troveranno applicazione le disposizioni di cui all’articolo 10 c. Resta in ogni caso inteso che tutti gli obblighi assunti dal Fornitore in base al presente Contratto sono da considerarsi quali obbligazioni di mezzo e non di risultato.
(c) Nessuna Parte potrà cedere o comunque trasferire a terzi il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte. Il Fornitore potrà tuttavia cedere il presente Contratto ad appartenenti alla propria organizzazione nazionale o internazionale o a qualsiasi soggetto giuridico che dovesse rendersi cessionario o comunque acquisire, in qualsiasi modo, tutta la sua azienda o parte di essa. Inoltre il Cliente espressamente autorizza fin d’ora il Fornitore ad avvalersi dell’opera di subcontraenti per la prestazione, in tutto o in parte, dei Servizi oggetto del presente Contratto. Inoltre, nessuna parte al presente Contratto potrà direttamente o indirettamente cedere e/o trasferire a terzi, anche nell'ambito di cessione e/o trasferimento d'azienda, qualunque diritto, pretesa, azione, contestazione nei confronti del Fornitore risultante o comunque derivante dal Contratto e il Fornitore non autorizza né autorizzerà alcuna cessione o trasferimento a terzi di tali diritti , pretese, azioni, contestazioni.
(d) Qualsiasi comunicazione resa ai sensi del presente Contratto dovrà esser effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A. R. inviata agli indirizzi indicati nella Proposta o tramite PEC, e sarà efficace al momento della ricezione da parte del destinatario.
(e) Qualora una Parte non eserciti uno o più diritti ad essa spettanti in base al presente Contratto, ovvero tolleri eventuali inadempimenti al Contratto medesimo, tale comportamento non potrà essere in alcun caso considerato quale rinuncia a detti diritti od acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l’acquiescenza risultino da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
(f) Se una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente Contratto fosse dichiarata invalida o non applicabile, tale disposizione si considererà come non apposta e tutte le altre disposizioni resteranno pienamente valide ed efficaci.
(g) Nessuna delle disposizioni del presente Contratto potrà essere interpretata nel senso di rendere una delle due Parti agente o rappresentante dell’altra, ovvero nel senso di fondare una partnership o una joint venture tra le due Parti. Ciascuna delle due Parti conserva la propria indipendenza economica e gestionale.
(h) Le disposizioni contenute negli artt. da 3 a 12 delle presenti Condizioni Generali resteranno in vigore anche successivamente alla risoluzione del presente Contratto ed in ogni caso successivamente alla cessazione dell’efficacia del medesimo, per qualsiasi ragione intervenuta.
(i) Il presente Contratto contiene l’intero accordo intervenuto tra le Parti e sostituisce ogni altro precedente accordo o intesa intervenuto tra le stesse Parti ed avente il medesimo oggetto.
(l) Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.